**Отчет о тестировании платформы Bumbleby**

**Автор Паньковиченко А.В.**

**Дата 05.07.2022**

Краткое описание

Платформа Bumbleby не прошла успешное тестирование

Часть функционала неработоспособна

Выявлены проблем всего - 21 из них критических - 1, существенных - 7

средних -13

Команда тестировщиков

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ФИО** | **Должность** | **Роль** |
| Паньковиченко А.В. | специалист по тестированию | Подготовка тест-кейсов, тестирование, оформление баг репортов |

Описание процессов тестирования

|  |  |
| --- | --- |
| **Работы** | **Период** |
| Подготовка тест-кейсов | 29.06 - 01.07 |
| Проведение тестирования | 01.07-03.07 |
| Заведение багов | 01.07-03.07 |
| Оформление документации | 03.07-06.07 |

Тестирование проводилось на ОС Windows 10, браузер Mozilla FireFox

Проведено функциональное, UI/UX тестирование.

По предоставленному ТЗ составлены тест-кейсы.

Тестирование выполнено согласно тест-кейсам, описанным в документе “Тест-кейсы”. Некоторые тесты выполнить не удалось в связи с отсутствием соответствующего функционала.

Выявленные дефекты в результате тестирования отражены в документа «Баг-репорт»

Статистика по тест-кейсам

|  |  |
| --- | --- |
| Всего | 38 |
| passed | 17 |
| failed | 12 |
| skipped | 1 |
| blocked | 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| critical | 1 |
| high | 7 |
| medium | 13 |
| feature request | 1 |

Статистика по багам

Рекомендации

Версия продукта к выпуску в прод среду - не готова

Требуется исправить критические дефекты и доработать систему